Администрация Ильинского сельского поселения

Угличского района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 05.07.2023 | № 63 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденного постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 №170, Уставом Ильинского сельского поселения, в целях обеспечения своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Ильинского сельского поселения к осеннее-зимнему сезону 2023-2024 гг. Администрация Ильинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2023-2024 годов.

2.  Назначить ответственного за подготовку к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства директора МУ «Благоустройство» Ильинского сельского поселения Курандакову А.С.

3.  Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за собой.

4. Настоящее   Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ильинского сельского поселения:          ________     Н.И. Поддубная

Утверждаю:

Глава Ильинского сельского поселения

____________________ Н.И.Поддубная

«05» _июля_ 2023г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2023-2024 годов

| №п/п | Наименование мероприятий | срок исполнения | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование жилищного фонда на готовность к отопительному сезону 2023-2024 годов | до 10.09.2023г. | Курандакова А.С. |
| 2. | Обследование здания Администрации (с. Ильинское, ул. Центральная, д.28) | до 10.09.2023г. | Курандакова А.С. |